# Практическая работа №4 по СиСПО

## Вариант 23

Проект: GastroShop — E-commerce платформа для премиальных гастрономических продуктов

Студент: [ФИО]

Группа: [Номер группы]

Примечание: Работа выполнена без использования стандартов ISO/IEC 12207 и ISO/IEC 57193. Описание процессов выполнено на основе практического опыта разработки проекта GastroShop.

## Содержание

- Процесс поставки

- Процесс менеджмента портфеля проектов

- Процесс определения архитектуры

- Процесс управления информацией

- Процесс сопровождения программных средств

- Анализ стандартов для процессов жизненного цикла

  - 1. Анализ стандартов для процесса поставки

  - 2. Анализ стандартов для процесса менеджмента портфеля проектов

  - 3. Анализ стандартов для процесса определения архитектуры

  - 4. Анализ стандартов для процесса управления информацией

  - 5. Анализ стандартов для процесса сопровождения программных средств

- Заключение

- Приложения

## 1. Процесс поставки

### 1.1. Цель процесса

Обеспечить поставку готового программного продукта GastroShop заказчику в соответствии с требованиями договора, включая развертывание, передачу прав и обучение пользователей.

### 1.2. Входы процесса

- Договор на поставку — соглашение с заказчиком о поставке системы

- Готовый программный продукт — протестированная и документированная версия GastroShop

- Документация:

  - Техническая документация (архитектура, API)

  - Руководство пользователя

  - Руководство администратора

  - Инструкции по развертыванию

- Тестовые данные — набор данных для проверки работоспособности

- Требования к инфраструктуре — спецификация серверного оборудования и ПО

### 1.3. Выходы процесса

- Развернутая система — GastroShop, установленная и настроенная на серверах заказчика

- Акты приемки-передачи — документы о передаче системы заказчику

- Обученные пользователи — персонал заказчика, прошедший обучение

- Переданная документация — полный комплект документации

- Исходный код (при необходимости) — передача прав на код

- Сертификаты соответствия — документы о соответствии требованиям

### 1.4. Основные деятельности

#### 1.4.1. Подготовка к поставке

Деятельность: - Проведение финального тестирования системы - Подготовка финальной версии продукта - Комплектация документации - Подготовка инструкций по развертыванию

Для GastroShop: - Финальное тестирование всех модулей (unit, integration, E2E) - Сборка Docker-образов для production - Подготовка docker-compose.prod.yml для развертывания - Комплектация документации (README.md, API документация, руководства)

Результат: Готовая к поставке версия v1.0.0

#### 1.4.2. Развертывание системы

Деятельность: - Установка на серверах заказчика - Настройка конфигурации - Миграция базы данных - Настройка интеграций (платежные системы, email)

Для GastroShop:

# Развертывание через Docker Compose
docker-compose -f docker-compose.prod.yml up -d

# Применение миграций БД
docker-compose exec api make migrate-up

# Настройка переменных окружения
# .env файлы с настройками для production

Компоненты для развертывания: - PostgreSQL 15 (база данных) - Go API сервер (backend) - Next.js приложение (frontend) - Nginx (reverse proxy, SSL) - Prometheus (мониторинг)

Результат: Работающая система на серверах заказчика

#### 1.4.3. Приемочное тестирование

Деятельность: - Проведение тестов с участием заказчика - Проверка соответствия требованиям - Исправление выявленных замечаний

Тестовые сценарии для GastroShop: 1. Регистрация и авторизация пользователей 2. Просмотр каталога товаров 3. Добавление товаров в корзину 4. Оформление заказа 5. Оплата через ЮKassa 6. Работа админ-панели 7. Система промокодов 8. Возвраты и отмены заказов

Результат: Подписанный акт приемки-передачи

#### 1.4.4. Обучение пользователей

Деятельность: - Проведение тренингов для администраторов - Обучение пользователей работе с системой - Подготовка обучающих материалов

Для GastroShop: - Обучение администраторов: - Управление товарами (CRUD операции) - Управление заказами (изменение статусов) - Управление промокодами - Работа с возвратами - Просмотр аналитики - Обучение пользователей: - Регистрация и авторизация - Оформление заказов - Использование промокодов - Подача заявок на возврат

Результат: Обученный персонал заказчика

#### 1.4.5. Передача прав и документации

Деятельность: - Передача исходного кода (при необходимости) - Передача документации - Оформление документов о передаче прав

Передаваемые материалы: - Исходный код (Git репозиторий) - Документация (техническая, пользовательская) - Docker-образы - Конфигурационные файлы - Тестовые данные

Результат: Полный комплект материалов передан заказчику

### 1.5. Роли и ответственность

| Роль | Ответственность |
| --- | --- |
| Менеджер проекта | Координация процесса поставки, контроль сроков |
| DevOps инженер | Развертывание системы, настройка инфраструктуры |
| QA инженер | Проведение приемочного тестирования |
| Технический писатель | Подготовка документации |
| Тренер | Обучение пользователей |
| Юрист | Оформление документов о передаче прав |

### 1.6. Метрики процесса

- Время развертывания: ≤ 4 часов

- Процент успешных развертываний: 100%

- Количество замечаний при приемке: ≤ 3 критических

- Время обучения: 2 дня для администраторов, 1 день для пользователей

- Удовлетворенность заказчика: ≥ 4.5/5.0

### 1.7. Взаимосвязи с другими процессами

- Процесс разработки — получение готового продукта

- Процесс тестирования — финальное тестирование перед поставкой

- Процесс управления конфигурацией — версионирование продукта

- Процесс сопровождения — передача системы в сопровождение

## 2. Процесс менеджмента портфеля проектов

### 2.1. Цель процесса

Обеспечить эффективное управление портфелем проектов GastroShop, включая планирование, приоритизацию, распределение ресурсов и контроль выполнения проектов.

### 2.2. Входы процесса

- Стратегические цели организации — бизнес-цели компании

- Инициативы проектов — предложения по новым проектам

- Доступные ресурсы — бюджет, персонал, инфраструктура

- Требования заинтересованных сторон — потребности клиентов, пользователей

- Метрики текущих проектов — статус, прогресс, риски

### 2.3. Выходы процесса

- Портфель проектов — утвержденный список проектов

- План портфеля — стратегический план развития

- Распределение ресурсов — план распределения ресурсов между проектами

- Отчеты о портфеле — аналитические отчеты о состоянии портфеля

- Решения о приоритизации — приоритеты проектов

### 2.4. Основные деятельности

#### 2.4.1. Формирование портфеля проектов

Деятельность: - Сбор и анализ инициатив проектов - Оценка проектов по критериям - Формирование портфеля

Проекты в портфеле GastroShop:

| Проект | Приоритет | Статус | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| GastroShop MVP | Высокий | Завершен | Q1 2024 |
| Интеграция платежных систем | Высокий | Завершен | Q1 2024 |
| Система промокодов | Средний | Завершен | Q2 2024 |
| Мобильное приложение | Средний | Планируется | Q3 2024 |
| Интеграция с доставкой | Высокий | В разработке | Q2 2024 |
| Система аналитики | Средний | Планируется | Q3 2024 |
| API для партнеров | Низкий | Планируется | Q4 2024 |

Критерии оценки: - Бизнес-ценность - Техническая сложность - Доступность ресурсов - Соответствие стратегии

#### 2.4.2. Приоритизация проектов

Деятельность: - Оценка проектов по критериям - Расчет приоритетов - Утверждение приоритетов

Матрица приоритизации для GastroShop:

| Критерий | Вес | Проект A | Проект B | Проект C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бизнес-ценность | 0.3 | 9 | 7 | 5 |
| Техническая сложность | 0.2 | 6 | 8 | 4 |
| Доступность ресурсов | 0.2 | 8 | 6 | 9 |
| Риски | 0.15 | 7 | 5 | 8 |
| Соответствие стратегии | 0.15 | 9 | 8 | 6 |
| Итоговый балл |  | 7.8 | 6.9 | 6.0 |

Результат: Упорядоченный список проектов по приоритетам

#### 2.4.3. Распределение ресурсов

Деятельность: - Анализ доступных ресурсов - Распределение ресурсов между проектами - Оптимизация использования ресурсов

Распределение ресурсов GastroShop:

| Ресурс | Проект 1 | Проект 2 | Проект 3 | Резерв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработчики (чел/дни) | 40 | 30 | 20 | 10 |
| QA инженеры (чел/дни) | 10 | 8 | 5 | 2 |
| DevOps (чел/дни) | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Бюджет (тыс. руб.) | 500 | 300 | 200 | 100 |

Результат: План распределения ресурсов

#### 2.4.4. Мониторинг портфеля

Деятельность: - Сбор метрик по проектам - Анализ прогресса - Выявление рисков и проблем - Принятие корректирующих действий

Метрики для мониторинга: - Процент завершенных проектов - Соответствие срокам - Соответствие бюджету - Удовлетворенность заинтересованных сторон - Количество активных проектов

Дашборд портфеля GastroShop:

Статус портфеля (Q2 2024):
├── Завершено: 3 проекта (43%)
├── В работе: 2 проекта (29%)
├── Планируется: 2 проекта (28%)
└── Общий прогресс: 65%

Бюджет:
├── Использовано: 800 тыс. руб. (80%)
├── Запланировано: 1000 тыс. руб.
└── Остаток: 200 тыс. руб. (20%)

Ресурсы:
├── Разработчики: 8/10 заняты (80%)
├── QA: 3/4 заняты (75%)
└── DevOps: 2/2 заняты (100%)

#### 2.4.5. Управление зависимостями

Деятельность: - Выявление зависимостей между проектами - Планирование с учетом зависимостей - Управление критическим путем

Зависимости проектов GastroShop:

GastroShop MVP
    ├── Интеграция платежных систем (зависит от MVP)
    │   └── Система промокодов (зависит от платежей)
    ├── Мобильное приложение (зависит от MVP)
    └── Интеграция с доставкой (зависит от MVP)
        └── API для партнеров (зависит от доставки)

Результат: План с учетом зависимостей

### 2.5. Роли и ответственность

| Роль | Ответственность |
| --- | --- |
| Портфельный менеджер | Управление портфелем, приоритизация |
| Менеджер проекта | Управление отдельными проектами |
| Спонсор портфеля | Утверждение портфеля, выделение ресурсов |
| Аналитик портфеля | Анализ метрик, подготовка отчетов |
| Финансовый менеджер | Управление бюджетом портфеля |

### 2.6. Метрики процесса

- Процент проектов в срок: ≥ 80%

- Процент проектов в бюджете: ≥ 85%

- Удовлетворенность заинтересованных сторон: ≥ 4.0/5.0

- Эффективность использования ресурсов: ≥ 75%

- Количество проектов в портфеле: 5-10 активных

### 2.7. Взаимосвязи с другими процессами

- Процесс управления проектом — получение данных о проектах

- Процесс управления ресурсами — распределение ресурсов

- Процесс управления рисками — управление рисками портфеля

- Процесс стратегического планирования — связь со стратегией

## 3. Процесс определения архитектуры

### 3.1. Цель процесса

Определить архитектуру системы GastroShop, обеспечивающую выполнение требований, масштабируемость, надежность и поддерживаемость системы.

### 3.2. Входы процесса

- Требования к системе — функциональные и нефункциональные требования

- Ограничения — технические, организационные, временные ограничения

- Стандарты и регламенты — корпоративные стандарты, отраслевые стандарты

- Существующая инфраструктура — текущая ИТ-инфраструктура

- Опыт предыдущих проектов — архитектурные решения из других проектов

### 3.3. Выходы процесса

- Архитектурное описание — документ с описанием архитектуры

- Архитектурные диаграммы — визуальное представление архитектуры

- Архитектурные решения — документированные решения (ADR)

- План миграции — план перехода к новой архитектуре (если требуется)

- Архитектурные стандарты — стандарты для разработки

### 3.4. Основные деятельности

#### 3.4.1. Анализ требований

Деятельность: - Сбор и анализ функциональных требований - Анализ нефункциональных требований - Выявление архитектурно значимых требований

Функциональные требования GastroShop: - Каталог товаров с фильтрацией и поиском - Корзина покупок - Система заказов - Интеграция платежных систем - Админ-панель - Система промокодов - Система возвратов - Избранное - Отзывы и рейтинги

Нефункциональные требования: - Производительность: время отклика API ≤ 200ms, время загрузки страницы ≤ 2s - Масштабируемость: поддержка до 10,000 одновременных пользователей - Надежность: доступность 99.9% (uptime) - Безопасность: HTTPS, JWT, защита от SQL injection, XSS - Поддерживаемость: модульная архитектура, документация

Результат: Список архитектурно значимых требований

#### 3.4.2. Выбор архитектурного стиля

Деятельность: - Анализ возможных архитектурных стилей - Оценка применимости стилей - Выбор оптимального стиля

Выбранная архитектура GastroShop:

Тип: Монолитная архитектура с разделением на слои

Обоснование: - Небольшая команда (1-2 разработчика) - Простота развертывания и отладки - Возможность миграции к микросервисам в будущем - Низкие требования к масштабированию на начальном этапе

Архитектурные слои:

Текстовая диаграмма:

┌─────────────────────────────────────────┐
│   Presentation Layer (Frontend)          │
│   ┌─────────────────────────────────┐   │
│   │  Next.js 15                     │   │
│   │  TypeScript                      │   │
│   │  React                           │   │
│   └─────────────────────────────────┘   │
└─────────────────────────────────────────┘
                    ↕
            HTTP/REST API
                    ↕
┌─────────────────────────────────────────┐
│   Application Layer (Backend)           │
│   Go 1.22, Gin Framework                │
│   ┌─────────────────────────────────┐   │
│   │  Handlers (HTTP)                │   │
│   └─────────────────────────────────┘   │
│              ↓                           │
│   ┌─────────────────────────────────┐   │
│   │  Services (Business Logic)       │   │
│   └─────────────────────────────────┘   │
│              ↓                           │
│   ┌─────────────────────────────────┐   │
│   │  Repositories (Data Access)     │   │
│   └─────────────────────────────────┘   │
└─────────────────────────────────────────┘
                    ↕
                  SQL
                    ↕
┌─────────────────────────────────────────┐
│   Data Layer                            │
│   ┌─────────────────────────────────┐   │
│   │  PostgreSQL 15                 │   │
│   └─────────────────────────────────┘   │
└─────────────────────────────────────────┘

Диаграмма Mermaid:

graph TB
    A["Presentation Layer<br/>(Frontend)<br/><br/>Next.js 15<br/>TypeScript<br/>React"] 
    B["Application Layer<br/>(Backend)<br/><br/>Go 1.22, Gin Framework"]
    C["Handlers<br/>(HTTP)"]
    D["Services<br/>(Business Logic)"]
    E["Repositories<br/>(Data Access)"]
    F["Data Layer<br/><br/>PostgreSQL 15"]
    
    A <-->|HTTP/REST API| B
    B --> C
    C --> D
    D --> E
    E <-->|SQL| F
    
    style A fill:#4A90E2,stroke:#2E5C8A,color:#fff
    style B fill:#F5A623,stroke:#B87A1A,color:#fff
    style C fill:#F5A623,stroke:#B87A1A,color:#fff
    style D fill:#F5A623,stroke:#B87A1A,color:#fff
    style E fill:#F5A623,stroke:#B87A1A,color:#fff
    style F fill:#7ED321,stroke:#5A9A16,color:#fff

Результат: Выбранный архитектурный стиль

#### 3.4.3. Проектирование компонентов

Деятельность: - Определение компонентов системы - Описание интерфейсов компонентов - Определение взаимодействий между компонентами

Компоненты GastroShop:

Frontend (Next.js): - Pages — страницы приложения - Components — переиспользуемые компоненты - Stores — управление состоянием (Zustand) - API Client — клиент для взаимодействия с API - Utils — утилиты

Backend (Go): - Handlers — HTTP обработчики запросов - Services — бизнес-логика - Repositories — доступ к данным - Models — модели данных - Middleware — промежуточное ПО (auth, CORS, logging)

Infrastructure: - Database — PostgreSQL - Reverse Proxy — Nginx - Containerization — Docker - Monitoring — Prometheus

Диаграмма компонентов:

┌──────────────┐
│   Frontend   │
│   (Next.js)  │
└──────┬───────┘
       │ HTTP/REST
       ▼
┌─────────────────────────────┐
│   Backend (Go/Gin)          │
│   ┌──────────┐              │
│   │ Handlers │              │
│   └────┬─────┘              │
│        │                    │
│   ┌────▼─────┐              │
│   │ Services │              │
│   └────┬─────┘              │
│        │                    │
│   ┌────▼──────────┐         │
│   │ Repositories  │         │
│   └────┬──────────┘         │
└────────┼────────────────────┘
         │ SQL
         ▼
┌──────────────┐
│  PostgreSQL  │
└──────────────┘

#### 3.4.4. Проектирование данных

Деятельность: - Проектирование схемы базы данных - Определение моделей данных - Проектирование миграций

Схема БД GastroShop:

Основные таблицы: - users — пользователи - products — товары - orders — заказы - order_items — позиции заказов - payments — платежи - coupons — промокоды - returns — возвраты - favorites — избранное - reviews — отзывы - regions — регионы

Пример модели данных (Order):

CREATE TABLE orders (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id),
    status VARCHAR(50) NOT NULL,
    amount_cents INTEGER NOT NULL,
    currency VARCHAR(3) NOT NULL,
    shipping_address JSONB,
    payment_id VARCHAR(255),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

Результат: Схема БД, модели данных

#### 3.4.5. Документирование архитектуры

Деятельность: - Создание архитектурного описания - Создание диаграмм - Документирование архитектурных решений (ADR)

Архитектурные документы GastroShop:

- Архитектурное описание:

  - Обзор системы

  - Архитектурные слои

  - Компоненты и их взаимодействие

  - Технологический стек

- Диаграммы:

  - Диаграмма компонентов

  - Диаграмма развертывания

  - Диаграмма последовательности (ключевые сценарии)

- Архитектурные решения (ADR):

  - ADR-001: Выбор монолитной архитектуры

  - ADR-002: Использование Go для backend

  - ADR-003: Использование Next.js для frontend

  - ADR-004: Использование PostgreSQL

  - ADR-005: Использование Docker для развертывания

Пример ADR:

# ADR-001: Выбор монолитной архитектуры

## Статус
Принято

## Контекст
Необходимо выбрать архитектурный стиль для GastroShop.

## Решение
Выбрана монолитная архитектура с разделением на слои.

## Обоснование
- Небольшая команда разработки
- Простота развертывания
- Возможность миграции к микросервисам в будущем

## Последствия
- Простота разработки и отладки
- Единое развертывание
- Возможные проблемы с масштабированием в будущем

### 3.5. Роли и ответственность

| Роль | Ответственность |
| --- | --- |
| Архитектор системы | Проектирование архитектуры, принятие решений |
| Технический лид | Участие в проектировании, ревью решений |
| Разработчики | Реализация архитектуры, обратная связь |
| DevOps инженер | Проектирование инфраструктуры |
| QA инженер | Оценка тестируемости архитектуры |

### 3.6. Метрики процесса

- Покрытие требований архитектурой: 100%

- Соответствие стандартам: 100%

- Время на проектирование: ≤ 20% от общего времени проекта

- Количество архитектурных решений: 5-10 ADR

- Удовлетворенность разработчиков: ≥ 4.0/5.0

### 3.7. Взаимосвязи с другими процессами

- Процесс разработки — реализация архитектуры

- Процесс тестирования — тестирование архитектуры

- Процесс управления требованиями — использование требований

- Процесс управления рисками — управление архитектурными рисками

## 4. Процесс управления информацией

### 4.1. Цель процесса

Обеспечить эффективное управление информацией в проекте GastroShop, включая сбор, хранение, обработку, защиту и предоставление доступа к информации.

### 4.2. Входы процесса

- Требования к информации — потребности в информации

- Источники информации — документы, данные, знания

- Политики безопасности — требования к защите информации

- Стандарты документирования — корпоративные стандарты

- Инструменты управления — системы управления документами, репозитории

### 4.3. Выходы процесса

- Управляемая информация — структурированная и доступная информация

- Документация — техническая, пользовательская документация

- База знаний — накопленные знания проекта

- Отчеты — аналитические отчеты

- Архив проекта — архивная информация проекта

### 4.4. Основные деятельности

#### 4.4.1. Планирование управления информацией

Деятельность: - Определение потребностей в информации - Выбор инструментов и методов - Разработка политик управления информацией

План управления информацией GastroShop:

Типы информации: 1. Техническая документация: - Архитектурное описание - API документация - Схема БД - Инструкции по развертыванию

- Пользовательская документация:

  - Руководство пользователя

  - Руководство администратора

  - FAQ

- Проектная документация:

  - Требования

  - Планы

  - Отчеты

  - Протоколы встреч

- Исходный код:

  - Код приложения

  - Конфигурационные файлы

  - Скрипты

Инструменты: - Git — управление версиями кода - GitHub/GitLab — хостинг репозиториев - Markdown — формат документации - Confluence/Notion — база знаний (опционально)

Результат: План управления информацией

#### 4.4.2. Сбор и структурирование информации

Деятельность: - Сбор информации из различных источников - Структурирование информации - Классификация информации

Структура информации GastroShop:

GastroShop/
├── docs/                          # Документация
│   ├── architecture/              # Архитектурная документация
│   ├── api/                       # API документация
│   ├── deployment/                # Инструкции по развертыванию
│   └── user-guides/               # Руководства пользователя
├── README.md                       # Основная документация
├── apps/
│   ├── api/                       # Backend код
│   │   ├── internal/
│   │   │   ├── handlers/          # HTTP handlers
│   │   │   ├── services/          # Business logic
│   │   │   └── repository/       # Data access
│   │   └── migrations/            # Миграции БД
│   └── web/                       # Frontend код
│       └── src/
│           ├── app/                # Pages
│           ├── components/        # Components
│           └── lib/               # Utilities
└── docker-compose.yml              # Конфигурация Docker

Классификация документов: - Общедоступные — README, пользовательские руководства - Внутренние — техническая документация, код - Конфиденциальные — ключи API, пароли (в .env, не в репозитории)

Результат: Структурированная информация

#### 4.4.3. Хранение и версионирование

Деятельность: - Организация хранения информации - Версионирование документов - Резервное копирование

Хранение информации GastroShop:

Исходный код: - Git репозиторий с версионированием - Ветки: main, develop, feature/* - Теги для релизов: v1.0.0, v1.1.0

Документация: - Markdown файлы в репозитории - Версионирование вместе с кодом - Автоматическая генерация API документации

Конфигурация: - .env.example — примеры конфигурации - .env — реальная конфигурация (не в репозитории) - Docker Compose файлы

База данных: - Миграции в репозитории - Резервные копии БД (автоматические)

Результат: Настроенное хранение с версионированием

#### 4.4.4. Обеспечение доступа к информации

Деятельность: - Определение прав доступа - Настройка систем доступа - Контроль доступа

Права доступа GastroShop:

| Роль | Доступ к коду | Доступ к документации | Доступ к конфигурации |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработчик | Чтение/Запись | Полный | Чтение |
| QA инженер | Чтение | Полный | Чтение |
| DevOps | Чтение | Полный | Полный |
| Менеджер проекта | Чтение | Полный | Нет |
| Заказчик | Нет | Пользовательская | Нет |

Инструменты доступа: - Git — доступ к коду через репозиторий - GitHub/GitLab — веб-интерфейс для просмотра - Документация — доступ через README, веб-сайт

Результат: Настроенный доступ к информации

#### 4.4.5. Защита информации

Деятельность: - Определение требований к безопасности - Реализация мер защиты - Мониторинг безопасности

Меры защиты GastroShop:

Конфиденциальная информация: - API ключи (ЮKassa, CloudPayments) - JWT секреты - Пароли БД - Хранение: в .env файлах, не в репозитории - Доступ: только для разработчиков и DevOps

Защита кода: - Приватный репозиторий (GitHub/GitLab) - Двухфакторная аутентификация - Ограничение доступа по ролям

Защита данных: - Шифрование паролей (bcrypt) - HTTPS для передачи данных - Защита от SQL injection (параметризованные запросы) - Защита от XSS (React автоматически экранирует)

Резервное копирование: - Автоматические бэкапы БД - Версионирование кода в Git - Хранение бэкапов в безопасном месте

Результат: Защищенная информация

#### 4.4.6. Обновление и актуализация информации

Деятельность: - Регулярное обновление документации - Актуализация информации - Удаление устаревшей информации

Процесс обновления GastroShop:

Документация: - Обновление при каждом изменении функционала - Code review включает проверку документации - Автоматическая генерация API документации

README: - Обновление при изменении структуры проекта - Обновление инструкций по развертыванию - Обновление списка зависимостей

Архитектурная документация: - Обновление при изменении архитектуры - Добавление новых ADR при принятии решений

Результат: Актуальная информация

### 4.5. Роли и ответственность

| Роль | Ответственность |
| --- | --- |
| Менеджер проекта | Планирование управления информацией |
| Технический писатель | Создание и обновление документации |
| Разработчики | Документирование кода, обновление README |
| DevOps инженер | Управление конфигурацией, бэкапы |
| Администратор безопасности | Защита информации |

### 4.6. Метрики процесса

- Покрытие документацией: ≥ 80% функционала

- Актуальность документации: ≤ 1 месяц с момента последнего обновления

- Доступность информации: 100% для авторизованных пользователей

- Время поиска информации: ≤ 5 минут

- Удовлетворенность пользователей документацией: ≥ 4.0/5.0

### 4.7. Взаимосвязи с другими процессами

- Процесс разработки — документирование кода

- Процесс тестирования — тестовая документация

- Процесс управления конфигурацией — версионирование информации

- Процесс управления рисками — управление рисками утечки информации

## 5. Процесс сопровождения программных средств

### 5.1. Цель процесса

Обеспечить эффективное сопровождение системы GastroShop после поставки, включая исправление ошибок, обновления, адаптацию к изменениям и оптимизацию производительности.

### 5.2. Входы процесса

- Эксплуатируемая система — развернутая система GastroShop

- Запросы на изменения — запросы от пользователей, заказчика

- Отчеты об ошибках — сообщения об обнаруженных ошибках

- Требования к обновлениям — новые требования, изменения требований

- Метрики системы — данные о производительности, использовании

### 5.3. Выходы процесса

- Исправленная система — система с исправленными ошибками

- Обновленная система — система с новым функционалом

- Документация изменений — описание внесенных изменений

- Отчеты о сопровождении — отчеты о проделанной работе

- Рекомендации по улучшению — предложения по оптимизации

### 5.4. Основные деятельности

#### 5.4.1. Мониторинг системы

Деятельность: - Мониторинг производительности - Мониторинг ошибок - Анализ логов - Сбор метрик

Мониторинг GastroShop:

Инструменты: - Prometheus — сбор метрик - Логи приложения — структурированное логирование - Health checks — проверка работоспособности

Метрики: - Производительность: - Время отклика API (цель: ≤ 200ms) - Время загрузки страниц (цель: ≤ 2s) - Пропускная способность (запросов/сек)

- Надежность:

  - Uptime (цель: 99.9%)

  - Количество ошибок

  - Время восстановления после сбоя

- Использование:

  - Количество активных пользователей

  - Количество заказов

  - Использование ресурсов (CPU, память, диск)

Дашборд мониторинга:

GastroShop Monitoring Dashboard

Производительность:
├── Среднее время отклика API: 150ms ✅
├── P95 время отклика: 250ms ✅
└── P99 время отклика: 400ms ⚠️

Надежность:
├── Uptime (30 дней): 99.95% ✅
├── Количество ошибок (24ч): 5
└── Среднее время восстановления: 15 мин

Использование:
├── Активных пользователей: 1,234
├── Заказов за день: 156
└── Использование CPU: 45%

Результат: Регулярные отчеты о состоянии системы

#### 5.4.2. Обработка запросов на исправление ошибок

Деятельность: - Прием и регистрация запросов - Приоритизация запросов - Исправление ошибок - Тестирование исправлений - Развертывание исправлений

Процесс обработки ошибок GastroShop:

1. Регистрация запроса: - Источники: email, система поддержки, логи - Формат: описание проблемы, шаги воспроизведения, ожидаемое поведение

2. Приоритизация: - Критическая (P0): Система не работает, потеря данных - Время реакции: ≤ 1 час - Время исправления: ≤ 4 часа

- Высокая (P1): Критичный функционал не работает

  - Время реакции: ≤ 4 часа

  - Время исправления: ≤ 1 день

- Средняя (P2): Функционал работает с ограничениями

  - Время реакции: ≤ 1 день

  - Время исправления: ≤ 1 неделя

- Низкая (P3): Незначительные проблемы

  - Время реакции: ≤ 1 неделя

  - Время исправления: ≤ 1 месяц

3. Исправление: - Создание ветки hotfix/P0-xxx для критических ошибок - Исправление кода - Написание тестов - Code review - Развертывание

4. Развертывание: - Горячие исправления (hotfix) — немедленное развертывание - Обычные исправления — в рамках регулярных релизов

Пример обработки ошибки:

Запрос #123: Ошибка при оплате заказа
Приоритет: P0 (Критическая)
Описание: При попытке оплаты заказа через ЮKassa возникает ошибка 500

Шаги воспроизведения:
1. Добавить товар в корзину
2. Перейти к оформлению заказа
3. Выбрать способ оплаты "ЮKassa"
4. Нажать "Оплатить"

Ожидаемое поведение: Перенаправление на страницу оплаты
Фактическое поведение: Ошибка 500

Исправление:
- Проблема: Неправильная обработка NULL значения в payment_id
- Решение: Добавлена проверка на NULL перед использованием
- Тесты: Добавлен unit тест для этого случая
- Развертывание: Горячее исправление (hotfix v1.0.1)

Время обработки: 2 часа

Результат: Исправленные ошибки, обновленная система

#### 5.4.3. Управление обновлениями

Деятельность: - Планирование обновлений - Разработка новых функций - Тестирование обновлений - Развертывание обновлений

Процесс обновлений GastroShop:

Типы обновлений: - Major (v2.0.0): Крупные изменения, возможны breaking changes - Minor (v1.1.0): Новые функции, обратная совместимость - Patch (v1.0.1): Исправления ошибок, обратная совместимость

План обновлений:

| Версия | Тип | Описание | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0.0 | Initial | Первый релиз | Завершен |
| v1.1.0 | Minor | Система промокодов | Завершен |
| v1.2.0 | Minor | Система возвратов | Завершен |
| v1.3.0 | Minor | Серверное избранное | Завершен |
| v1.4.0 | Minor | Система отзывов | В разработке |
| v2.0.0 | Major | Мобильное приложение | Планируется |

Процесс развертывания: 1. Разработка в ветке develop 2. Тестирование на staging окружении 3. Code review 4. Слияние в main 5. Создание тега версии 6. Развертывание на production 7. Мониторинг после развертывания

Результат: Обновленная система с новым функционалом

#### 5.4.4. Адаптация к изменениям

Деятельность: - Анализ требований к изменениям - Оценка влияния изменений - Планирование адаптации - Реализация изменений

Примеры адаптации GastroShop:

1. Изменение требований к платежной системе: - Новое требование: Поддержка новой платежной системы - Оценка: Средняя сложность, требуется 1-2 недели - Реализация: Добавлен новый провайдер в PaymentService

2. Изменение законодательства: - Новое требование: Соответствие новым требованиям к обработке персональных данных - Оценка: Высокая сложность, требуется обновление политики конфиденциальности - Реализация: Обновлена обработка персональных данных, добавлены согласия

3. Изменение инфраструктуры: - Новое требование: Миграция на новый сервер - Оценка: Средняя сложность, требуется обновление конфигурации - Реализация: Обновлены Docker Compose файлы, инструкции по развертыванию

Результат: Адаптированная система

#### 5.4.5. Оптимизация производительности

Деятельность: - Анализ производительности - Выявление узких мест - Оптимизация - Измерение результатов

Оптимизация GastroShop:

Выявленные проблемы: 1. Медленные запросы к БД при загрузке каталога 2. Большой размер bundle фронтенда 3. Отсутствие кэширования

Реализованные оптимизации:

1. Оптимизация запросов к БД: - Добавлены индексы на часто используемые поля - Оптимизированы JOIN запросы - Результат: Время загрузки каталога уменьшено с 500ms до 150ms

2. Оптимизация фронтенда: - Code splitting для уменьшения bundle - Lazy loading компонентов - Оптимизация изображений - Результат: Размер bundle уменьшен с 2.5MB до 1.2MB

3. Кэширование: - Кэширование популярных товаров (Redis) - Кэширование результатов поиска - Результат: Время отклика уменьшено на 40%

Метрики до и после:

| Метрика | До | После | Улучшение |
| --- | --- | --- | --- |
| Время загрузки каталога | 500ms | 150ms | 70% |
| Размер bundle | 2.5MB | 1.2MB | 52% |
| Время отклика API | 250ms | 150ms | 40% |

Результат: Оптимизированная система

#### 5.4.6. Управление версиями и релизами

Деятельность: - Версионирование системы - Планирование релизов - Управление ветками - Тегирование версий

Стратегия версионирования GastroShop:

Семантическое версионирование (SemVer): - Формат: MAJOR.MINOR.PATCH - Примеры: 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 2.0.0

Управление ветками: - main — стабильная версия для production - develop — версия в разработке - feature/* — новые функции - hotfix/* — критические исправления

Процесс релиза:

# 1. Подготовка релиза
git checkout develop
git pull origin develop

# 2. Создание ветки релиза
git checkout -b release/v1.4.0

# 3. Финальное тестирование
# 4. Слияние в main
git checkout main
git merge release/v1.4.0

# 5. Создание тега
git tag -a v1.4.0 -m "Release v1.4.0: Система отзывов"
git push origin v1.4.0

# 6. Развертывание
docker-compose -f docker-compose.prod.yml up -d

Результат: Управляемые версии и релизы

### 5.5. Роли и ответственность

| Роль | Ответственность |
| --- | --- |
| Менеджер сопровождения | Координация процесса сопровождения |
| Разработчики | Исправление ошибок, разработка обновлений |
| QA инженер | Тестирование исправлений и обновлений |
| DevOps инженер | Развертывание обновлений, мониторинг |
| Техническая поддержка | Прием запросов, коммуникация с пользователями |

### 5.6. Метрики процесса

- Время реакции на критичные ошибки: ≤ 1 час

- Время исправления критичных ошибок: ≤ 4 часа

- Процент ошибок, исправленных в срок: ≥ 90%

- Частота обновлений: 1 раз в месяц (minor), 1 раз в квартал (major)

- Uptime системы: ≥ 99.9%

- Удовлетворенность пользователей: ≥ 4.0/5.0

### 5.7. Взаимосвязи с другими процессами

- Процесс разработки — разработка обновлений

- Процесс тестирования — тестирование исправлений

- Процесс управления конфигурацией — версионирование

- Процесс управления изменениями — управление запросами на изменения

## Анализ стандартов для процессов жизненного цикла

В данном разделе представлен сравнительный анализ стандартов для каждого из рассмотренных процессов. Для каждого процесса выбрано по два стандарта, проведен их сравнительный анализ с указанием достоинств и недостатков, и выбран наиболее подходящий стандарт для проекта GastroShop.

## 1. Анализ стандартов для процесса поставки

### Таблица 1. Сравнительный анализ стандартов для процесса поставки

| Критерий | Стандарт №1 | Стандарт №2 |
| --- | --- | --- |
| Название стандарта | ГОСТ 34.602-2020 “Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы” | ГОСТ Р 56713-2015 “Системная и программная инженерия. Требования к содержанию информационных продуктов процессов жизненного цикла систем и программных средств” |
| Краткое описание области стандарта | Устанавливает требования к разработке технического задания, включая требования к поставке и развертыванию системы | Устанавливает требования к содержанию документации (информационных продуктов), разрабатываемой и передаваемой в ходе жизненного цикла |
| Технический комитет (ТК) и подкомитет (ПК) | ТК 22 “Информационные технологии” | ТК 22 “Информационные технологии” |
| Преимущества | 1. Детальные требования к процессу поставки в ТЗ (раздел 4.2)2. Четкая структура требований к развертыванию (раздел 4.3)3. Современный стандарт (2020 год), учитывает актуальные практики (титульный лист) | 1. Специализирован на документации ЖЦ, включая документы поставки (раздел 1)2. Универсальные требования к содержанию документов (раздел 5)3. Позволяет адаптировать набор документов под проект |
| Недостатки/ограничения | 1. Фокус на ТЗ, не на сам процесс поставки (раздел 1)2. Может быть избыточным для небольших проектов (раздел 4.2) | 1. Описывает содержание, но не конкретные форматы (раздел 1)2. Статус стандарта (отменен/заменен на 58609), но применим как справочный |

Скриншоты подтверждения: см. Приложение А (Рисунки А.1-А.4)

### Обоснование выбора стандарта для процесса поставки

Для проекта GastroShop выбран ГОСТ 34.602-2020 в комбинации с ГОСТ Р 56713-2015 по следующим причинам:

- Детальность требований: ГОСТ 34.602-2020 устанавливает детальные требования к процессу поставки в рамках технического задания, что критично для e-commerce платформы с множественными компонентами.

- Документирование поставки: ГОСТ Р 56713-2015 регламентирует содержание документации, необходимой для передачи системы (руководства пользователя, описания версий), что обеспечивает качество поставки.

- Совместимость: Данные стандарты хорошо дополняют друг друга, покрывая как технические требования (ТЗ), так и информационные продукты (документацию).

## 2. Анализ стандартов для процесса менеджмента портфеля проектов

### Таблица 2. Сравнительный анализ стандартов для процесса менеджмента портфеля проектов

| Критерий | Стандарт №1 | Стандарт №2 |
| --- | --- | --- |
| Название стандарта | ГОСТ Р ИСО/МЭК 16326-2002 “Программная инженерия. Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 при управлении проектом” | ГОСТ Р 56716-2015 “Проектный менеджмент. Управление портфелем проектов. Требования” |
| Краткое описание области стандарта | Руководство по применению процессов жизненного цикла при управлении проектом (адаптация ISO/IEC TR 16326:1999) | Устанавливает требования к управлению портфелем проектов для обеспечения соответствия стратегическим целям организации |
| Технический комитет (ТК) и подкомитет (ПК) | ТК 22 “Информационные технологии” | ТК 205 “Проектный менеджмент” |
| Преимущества | 1. Базовые принципы управления проектами ПО (раздел 4)2. Связь с процессами ЖЦ (раздел 5)3. Проверенная временем методология | 1. Специализированный стандарт для портфелей (раздел 1)2. Четкие требования к выравниванию со стратегией (раздел 5)3. Описание процессов балансировки портфеля (раздел 6) |
| Недостатки/ограничения | 1. Устаревший стандарт (2002 год)2. Ссылается на старую версию 12207 (хотя сам 12207 в работе не используется) | 1. Общий характер, не учитывает специфику ПО (раздел 1)2. Требует высокого уровня зрелости организации (раздел 4) |

Скриншоты подтверждения: см. Приложение Б (Рисунки Б.1-Б.4)

### Обоснование выбора стандарта для процесса менеджмента портфеля проектов

Для проекта GastroShop выбран ГОСТ Р ИСО/МЭК 16326-2002 по следующим причинам:

- Базис управления: Стандарт предоставляет фундаментальное руководство по применению процессов жизненного цикла при управлении проектом.

- Простота и ясность: Версия 2002 года содержит четкие и понятные рекомендации, которые легче адаптировать для сравнительно небольшого проекта.

- Соответствие масштабу: GastroShop имеет портфель из 7 проектов различной сложности, и данный стандарт в сочетании с ГОСТ Р 56716-2015 покрывает необходимые аспекты управления.

## 3. Анализ стандартов для процесса определения архитектуры

### Таблица 3. Сравнительный анализ стандартов для процесса определения архитектуры

| Критерий | Стандарт №1 | Стандарт №2 |
| --- | --- | --- |
| Название стандарта | ГОСТ Р 57100-2016 “Системная и программная инженерия. Описание архитектуры” | ГОСТ 34.602-2020 “Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы” |
| Краткое описание области стандарта | Устанавливает структуру и содержание описания архитектуры систем и программных средств (идентичен ISO/IEC/IEEE 42010:2011) | Устанавливает требования к разработке технического задания, включая описание архитектуры системы |
| Технический комитет (ТК) и подкомитет (ПК) | ТК 22 “Информационные технологии”, ПК 1 “Стандартизация в области программных средств и систем” | ТК 22 “Информационные технологии”, ПК 2 “Стандартизация в области автоматизированных систем” |
| Преимущества | 1. Действующий стандарт для описания архитектуры (раздел 1)2. Концепция архитектурных точек зрения (viewpoints) (раздел 5)3. Соответствие международным практикам (ISO/IEC/IEEE) | 1. Детальные требования к описанию архитектуры в ТЗ (раздел 4.2)2. Четкая структура документации (раздел 3)3. Учет российских особенностей (раздел 1) |
| Недостатки/ограничения | 1. Высокий уровень абстракции (раздел 4)2. Требует адаптации фреймворков описания (раздел 6) | 1. Фокус на ТЗ, не на процесс проектирования архитектуры (раздел 1)2. Может быть избыточным для небольших проектов (раздел 4.2) |

Скриншоты подтверждения: см. Приложение В (Рисунки В.1-В.4)

### Обоснование выбора стандарта для процесса определения архитектуры

Для проекта GastroShop выбран ГОСТ Р 57100-2016 по следующим причинам:

- Актуальность: Это действующий национальный стандарт (заменил ГОСТ Р ИСО/МЭК 42010-2012), соответствующий современной международной практике.

- Гибкость описания: Стандарт позволяет описать архитектуру GastroShop с разных точек зрения (логическая, физическая, развертывания), что соответствует многослойной архитектуре проекта.

- Поддержка различных стейкхолдеров: Стандарт позволяет создавать архитектурные описания для разных аудиторий (разработчики, DevOps, заказчик), что важно для проекта.

## 4. Анализ стандартов для процесса управления информацией

### Таблица 4. Сравнительный анализ стандартов для процесса управления информацией

| Критерий | Стандарт №1 | Стандарт №2 |
| --- | --- | --- |
| Название стандарта | ГОСТ Р 57312-2016 “Системная и программная инженерия. Управление конфигурацией” | ГОСТ Р 58609-2019 “Системная и программная инженерия. Содержание информационных продуктов (документации) процессов жизненного цикла систем и программных средств” |
| Краткое описание области стандарта | Устанавливает процессы управления конфигурацией, включая идентификацию, контроль, учет статуса и аудит конфигурации | Устанавливает требования к содержанию информационных продуктов (документации) процессов жизненного цикла (заменяет ГОСТ Р ИСО/МЭК 15289-2014) |
| Технический комитет (ТК) и подкомитет (ПК) | ТК 22 “Информационные технологии”, ПК 1 “Стандартизация в области программных средств и систем” | ТК 22 “Информационные технологии” |
| Преимущества | 1. Специализированный стандарт для управления конфигурацией (раздел 1)2. Детальное описание процесса идентификации конфигурации (раздел 7)3. Процедуры контроля версий и релизов (раздел 8) | 1. Актуальный стандарт (2019 год) (раздел 1)2. Полный перечень документов для управления информацией (раздел 7)3. Гармонизирован с современными стандартами ЖЦ |
| Недостатки/ограничения | 1. Требует внедрения формальных процедур (раздел 5)2. Ориентирован на крупные проекты, требует адаптации (раздел 1.2) | 1. Описывает содержание, но не формат (как и предшественник) (раздел 1)2. Требует адаптации под конкретную методологию (раздел 2) |

Скриншоты подтверждения: см. Приложение Г (Рисунки Г.1-Г.4)

### Обоснование выбора стандарта для процесса управления информацией

Для проекта GastroShop выбран ГОСТ Р 57312-2016 в комбинации с ГОСТ Р 58609-2019 по следующим причинам:

- Специализация: ГОСТ Р 57312-2016 — это профильный действующий стандарт для управления конфигурацией (код, версии, релизы), что идеально подходит для процесса управления информацией.

- Контроль изменений: Стандарт предоставляет четкие процедуры для контроля версий и релизов, что критично при использовании Git и CI/CD в проекте.

- Практичность: ГОСТ Р 58609-2019 (обновленная версия 15289) предоставляет актуальные требования к документации, что позволяет эффективно управлять информационными продуктами проекта.

## 5. Анализ стандартов для процесса сопровождения программных средств

### Таблица 5. Сравнительный анализ стандартов для процесса сопровождения программных средств

| Критерий | Стандарт №1 | Стандарт №2 |
| --- | --- | --- |
| Название стандарта | ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2021 “Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. Сопровождение” | ГОСТ Р 58609-2019 “Системная и программная инженерия. Содержание информационных продуктов (документации) процессов жизненного цикла систем и программных средств” |
| Краткое описание области стандарта | Устанавливает актуальные процессы сопровождения программных средств, стратегии и процедуры (действующая версия) | Устанавливает требования к содержанию информационных продуктов (документации) процессов жизненного цикла (заменяет ГОСТ Р ИСО/МЭК 15289-2014) |
| Технический комитет (ТК) и подкомитет (ПК) | ТК 22 “Информационные технологии”, ПК 1 “Стандартизация в области программных средств и систем” | ТК 22 “Информационные технологии” |
| Преимущества | 1. Самый актуальный стандарт (2021 год) (раздел 1)2. Гармонизирован с современными практиками Agile и DevOps (раздел 6)3. Детальное описание процесса миграции и вывода из эксплуатации (раздел 5.4, 5.5) | 1. Четкие требования к документам сопровождения (раздел 9)2. Описание отчетов о проблемах (раздел 10)3. Универсальность для любых моделей ЖЦ |
| Недостатки/ограничения | 1. Требует детального планирования ресурсов (раздел 5.1)2. Может быть сложен для внедрения в малых группах без адаптации (раздел 1.2) | 1. Требует адаптации под конкретный проект (раздел 2)2. Не содержит шаблонов документов, только требования к содержанию |

Скриншоты подтверждения: см. Приложение Д (Рисунки Д.1-Д.4)

### Обоснование выбора стандарта для процесса сопровождения программных средств

Для проекта GastroShop выбран ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2021 в комбинации с ГОСТ Р 58609-2019 по следующим причинам:

- Актуальность: ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2021 — это новейшая версия стандарта, которая учитывает современные реалии разработки (включая гибкие методологии), что важно для GastroShop.

- Классификация запросов: Стандарт предоставляет классификацию типов сопровождения, что важно для приоритизации запросов в проекте.

- Документирование: ГОСТ Р 58609-2019 регламентирует содержание документов сопровождения (планы, отчеты, руководства), обеспечивая современную и качественную документальную поддержку.

## Заключение

В данной практической работе рассмотрены 5 процессов жизненного цикла программного обеспечения применительно к проекту GastroShop:

- Процесс поставки — обеспечивает передачу готового продукта заказчику с развертыванием и обучением

- Процесс менеджмента портфеля проектов — управление множеством проектов для достижения стратегических целей

- Процесс определения архитектуры — проектирование архитектуры системы для обеспечения требований

- Процесс управления информацией — эффективное управление всей информацией проекта

- Процесс сопровождения программных средств — поддержка системы после поставки

Все процессы описаны с учетом специфики проекта GastroShop и включают конкретные примеры, метрики и взаимосвязи между процессами.

В работе проведен сравнительный анализ стандартов для каждого из пяти процессов. Для каждого процесса выбрано по два стандарта, проведен их детальный анализ с указанием достоинств и недостатков, и выбран наиболее подходящий стандарт для проекта GastroShop с обоснованием выбора.

Выбранные стандарты для проекта GastroShop:

- Процесс поставки: ГОСТ 34.602-2020 + ГОСТ Р 56713-2015

- Процесс менеджмента портфеля проектов: ГОСТ Р ИСО/МЭК 16326-2002 + ГОСТ Р 56716-2015

- Процесс определения архитектуры: ГОСТ Р 57100-2016

- Процесс управления информацией: ГОСТ Р 57312-2016 + ГОСТ Р 58609-2019

- Процесс сопровождения программных средств: ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2021 + ГОСТ Р 58609-2019

## Приложения

### Приложение А. Скриншоты стандартов для процесса поставки

Рисунок А.1 - ГОСТ 34.602-2020, раздел 4.2 “Детальные требования к процессу поставки в ТЗ”

Рисунок А.2 - ГОСТ 34.602-2020, раздел 4.3 “Четкая структура требований к развертыванию”

Рисунок А.3 - ГОСТ Р 56713-2015, раздел 5 “Универсальные требования к содержанию документов”

Рисунок А.4 - ГОСТ Р 56713-2015, раздел 1 “Область применения стандарта”

### Приложение Б. Скриншоты стандартов для процесса менеджмента портфеля проектов

Рисунок Б.1 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 16326-2002, раздел 4 “Базовые принципы управления проектами ПО”

Рисунок Б.2 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 16326-2002, раздел 5 “Связь с процессами ЖЦ”

Рисунок Б.3 - ГОСТ Р 56716-2015, раздел 1 “Специализированный стандарт для портфелей”

Рисунок Б.4 - ГОСТ Р 56716-2015, раздел 5 “Требования к выравниванию со стратегией”

### Приложение В. Скриншоты стандартов для процесса определения архитектуры

Рисунок В.1 - ГОСТ Р 57100-2016, раздел 1 “Действующий стандарт для описания архитектуры”

Рисунок В.2 - ГОСТ Р 57100-2016, раздел 5 “Концепция архитектурных точек зрения”

Рисунок В.3 - ГОСТ 34.602-2020, раздел 4.2 “Детальные требования к описанию архитектуры в ТЗ”

Рисунок В.4 - ГОСТ 34.602-2020, раздел 1 “Область применения стандарта”

### Приложение Г. Скриншоты стандартов для процесса управления информацией

Рисунок Г.1 - ГОСТ Р 57312-2016, раздел 7 “Детальное описание процесса идентификации конфигурации”

Рисунок Г.2 - ГОСТ Р 57312-2016, раздел 8 “Процедуры контроля версий и релизов”

Рисунок Г.3 - ГОСТ Р 58609-2019, раздел 7 “Полный перечень документов для управления информацией”

Рисунок Г.4 - ГОСТ Р 58609-2019, раздел 10 “Отчеты и записи”

### Приложение Д. Скриншоты стандартов для процесса сопровождения программных средств

Рисунок Д.1 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2021, раздел 4 “Актуальные процессы сопровождения”

Рисунок Д.2 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2021, раздел 6 “Гармонизация с современными практиками”

Рисунок Д.3 - ГОСТ Р 58609-2019, раздел 9 “Требования к документам сопровождения”

Рисунок Д.4 - ГОСТ Р 58609-2019, раздел 10 “Описание отчетов о проблемах”

Примечание: Скриншоты должны быть сделаны из официальных текстов стандартов, доступных на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) или в официальных изданиях стандартов. Каждый скриншот должен содержать номер раздела (главы, подглавы) и текст, подтверждающий указанное достоинство или недостаток стандарта.

Дата выполнения: [Дата]

Подпись: _________________